แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

อำเภอดอนสัก    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

การจัดทำแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  เป็นการรวบรวม  แผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่  ซึ่งได้จัดทำขึ้นหลังจากได้มีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดแผนงาน/โครงการ  งบประมาณ  เวลาที่จะดำเนินการของทุกหน่วยงาน

การจัดทำแผนดำเนินงาน  ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานประจำปี  อย่างเป็นระบบและนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายการพัฒนาตำบลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

สารบัญ

เรื่อง									หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

  - บทนำ								  1

  - วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน					  1

  - ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน					  1-2

  - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					  3

ส่วนที่  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

  - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด 1)			  4-11

  - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2)				12-37

ภาคผนวก

ส่วนที่  1

บทนำ

.....................................

  - บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานเป็นแผนการดำเนินงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

แผนการดำเนินงานประจำปี  2558  ขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  เป็นการรวบรวมแผนงาน/โครงการ  ที่ดำเนินการจริงองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร  ทำให้สามารถควบคุมการดำเนินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  เกิดประสิทธิภาพรวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ปีงบประมาณอีกด้วย

  - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปี  2558

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  2558  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  ทำให้สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ  รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลด้วย

  - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  2558

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  26   การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดั้งนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนพัฒนาการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน  นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน

1

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น)

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

2

1.4  ระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น    การขยายเลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน  และการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

1.5  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชลครามประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

- เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  ตามแผนงาน/โครงการ  และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- เพื่อเป็นการประสานงานแผนงาน/โครงการ  รวมถึงการบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผล  แผนงาน/โครงการ  ว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่

3

ผด 1

ส่วนที่  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  เป็นแผนงาน/โครงการที่รวบรวมเอาแผนการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  2558  สำหรับรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลชลครามที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชลครามสามารถสรุปได้  ดังนี้

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำ แนวทางที่ 3 พัฒนาด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร | 5 3 2 | 9.43 27.27 50.00 | 1,655,000 550,000 469,000 | 1.14 11.25 64.92 | อบต. อบต. อบต. |
| รวม | 10 | 28.90 | 2,674,000 | 38.65 |  |

4

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข แนวทางที่ 3 ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ | 2 7 2 | 8.33 28.00 40.00 | 70,000 278,000 200,000 | 5.30 12.30 20.62 | อบต. อบต. อบต. |
| รวม | 11 | 25.44 | 368,000 | 12.74 |  |

5

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษา แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรการศึกษาท้องถิ่น แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการศึกษาและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ แนวทางที่ 3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา | 6 - 2 | 75.00 - 28.57 | 1,475,720 - 252,000 | 81.99 - 35.05 | อบต. อบต. |
| รวม | 8 | 51.78 | 1,727,720 | 58.00 |  |

6

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางที่ 3 พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 5 3 2 | 100 42.00 20.00 | 404,000 40,000 75,800 | 100 17.00 4.00 | อบต. อบต. อบต. |
| รวม | 10 | 54.00 | 519,800 | 58.00 |  |

7

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว แนวทางที่ 3 อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - - 1 | - - 50.00 | - - 30,000 | - - 42.00 | - - อบต. |
| รวม | 1 | 50.00 | 30,000 | 42.00 |  |

8

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 ทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา แนวทางที่ 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 1 | 75.00 33.00 | 45,000 160,000 | 23.00 93.00 | อบต. อบต. |
| รวม | 4 | 54.00 | 205,000 | 38.00 |  |

9

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง แนวทางที่ 2 พัฒนาสังคม คุณธรรม และจริยธรรม แนวทางที่ 3 พัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบ ICT ของท้องถิ่นให้เชื่อมโยง | 11 - - 1 | 100 - - 50.00 | 386,000 - - 5,000 | 27.00 - - 0 | อบต. อบต. |
| รวม | 12 | 75.00 | 391,000 | 27.00 |  |

10

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน แนวทางที่ 2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - - | - - | - - | - - |  |
| รวม | - | - | - | - |  |
| รวมทั้งสิ้น | 44 | 48.00 | 6,095,520 | 39.00 |  |

11

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ						  	      ผด  2

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

ยุทธศาสตร์ที่  1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แนวทางที่ 1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดโบสถ์ หมู่ที่ 2 | เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน | 595,000 | หมู่ที่ 2 บ้านครามล่าง ต.ชลคราม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการบุกเบิกถนนสายพังตาสวน หมู่ที่ 4 | เพื่อบุกเบิกเป็นเส้นทางคมนาคมในชุมชน | 235,000 | หมู่ที่4 บ้านครามบน ต.ชลคราม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดดอนเนาว์ หมู่ที่5 | เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน | 220,000 | หมู่ที่ 5 บ้านดอนเนาว์ ต.ชลคราม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเนาว์-บางไทร หมู่ที่ 5 | เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน | 127,000 | หมู่ที่ 5 บ้านดอนเนาว์ ต.ชลคราม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายณรงค์ หมู่ที่ 6 | เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน | 478,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหาดใหญ่ ต.ชลคราม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

ยุทธศาสตร์ที่ 1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												           ผด 2

แนวทางที่ 2  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ใช้ในกิจการงานประปา | 50,000 | ต.ชลคราม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นเกี่ยวกับงานประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานประปา | 100,000 | ต.ชลคราม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าไฟฟ้าสำหรับงานกิจการประปาในเขตอบต.ชลคราม | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการงานประปา | 400,000 | ต.ชลคราม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

ยุทธศาสตร์ที่ 1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													ผด 2

แนวทางที่ 3  พัฒนาด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาหมู่บ้านให้มีสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 3 | เพื่อจัดเป็นสถานที่ให้เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนได้มีที่พักผ่อนและออกกำลังกาย | 98,000 | หมู่ที่ 3 บ้านดอนเกลี้ยง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอบต.ชลคราม | เพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ของอบต.ชลคราม | 469,000 | อบต.ชลคราม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

ยุทธศาสตร์ที่ 2.  การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต													ผด 2

แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตำบลชลคราม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตำบลชลคราม | 20,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลชลคราม | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความถนัดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ | 50,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

ยุทธศาสตร์ที่ 2.  การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต													ผด 2

แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชลคราม | เพื่อส่งเสริมกลุ่มสวัสดิการชุมชนให้มีศักยภาพในการดำเนินการยิ่งขึ้น | 200,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ประจำตำบลชลคราม | เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ในตำบล | 18,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบลชลคราม | เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย | 20,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว | เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านสังคม สตรี ครอบครัว เด็ก/เยาวชน | 20,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลชลครามมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

ยุทธศาสตร์ที่ 2.  การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต													ผด 2

แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการสนับสนุนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การป้องกันโรคติดต่อ | เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อภายในตำบลขึ้น | 20,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การป้องกันโรคติดต่อ | เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อภายในตำบลขึ้น | 20,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

ยุทธศาสตร์ที่ 2.  การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต													ผด 2

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลชลครามต้านยาเสพติดประจำปี 2558 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลชลคราม | 160,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอดอนสัก | เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ | 20,000 | อ.ดอนสัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาด 5 คน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสถานที่ออกกำลังกาย | 550,000 | หมู่ที่ 1 ต.ชลคราม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาการศึกษา															ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคราม | 10,000 | ศูนย์ ศพด.บ้านคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอด | 10,000 | ศูนย์ ศพด.บ้านพอด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคราม | 280,000 | ศูนย์ ศพด.บ้านคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอด | 67,200 | ศูนย์ ศพด.บ้านพอด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนชลคราม | 492,200 | ร.ร.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม | 80,000 | ร.ร.วัดนทีฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา | เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาฯ | 40,000 | ศพด.บ้านคราม ศพด.บ้านพอด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาการศึกษา															ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคราม | 112,000 | ศูนย์ ศพด.บ้านคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอด | 26,880 | ศูนย์ ศพด.บ้านพอด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนวัดชลคราม | 255,840 | โรงเรียนวัดขลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม | 41,600 | โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมให้เด็กมีความสามัคคี | 60,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาการศึกษา															ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการศึกษาและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - |

21

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาการศึกษา															ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์และศาลาพักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคราม หมู่ที่ 5 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเด็กเล็ก | 222,000 | หมู่ที่ 4 ตำบลชลคราม | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย | 30,000 | ศพด.บ้านคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย									ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  1   พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนโครงการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอดอนสัก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการฯ | 30,000 | อ.ดอนสัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนโครงการแข่งขันกรีฑา นักเรียน โรงเรียนวัดชลคราม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการฯ | 70,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา | 30,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาตำบลชลครามต้านยาเสพติดประจำปี 2558 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาตำบลชลครามต้านยาเสพติดประจำปี 2558 | 114,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย									ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกรรมการหมู่บ้าน | 15,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม | เพื่อเป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ | 10,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมตำบล | เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | 15,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย									ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆภายในตำบลชลคราม | เพื่อจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมที่จะปฎิบัติ | 25,800 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุอุบัติภัยสาธารณภัยต่างๆ | เพื่อดำเนินกิจกรรมการออกตรวจ การตั้งด่านช่วงเทศกาล การอยู่เวร | 50,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

26

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

27

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  3  อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน | 30,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

ยุทธศาสตร์ที่  6    ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น									     ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  1  ทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการค่าเช่าวัดเนาวรัตนาราม | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่วัดเนาวรัตนาราม ใช้สำหรับงานกิจการประปา | 15,000 | หมู่ที่ 5 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในวันรัฐพิธีและสำคัญต่าง ๆ | 20,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ ฯลฯ ในวันสำคัญต่าง ๆ | 10,000 | อ.ดอนสัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

ยุทธศาสตร์ที่  6    ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น									ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น วันลอยกระทง,วันผู้สูงอายุ เป็นต้น | 160,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี													ผด 2

แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์ทางราชการ | 45,000 30,000 40,000 | อบต. | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 70,000 30,000 30,000 | อบต. | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้องานบ้าน งานครัว สำนักงาน | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 40,000 30,000 40,000 | อบต. | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้อวัสดุอื่น ๆที่ไม่เข้าลักษณะวิธีงบประมาณ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้เพื่อให้ฝ่ายสภาได้ใช้ในการค้นคว้าข้อมูล | 8,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 25,000 25,000 | อบต. | สำนักปลัด ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี													ผด 2

แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ เครื่องสำรองไฟ | 62,000 5,500 9,000 | อบต. | สำนักปลัด ส่วนการคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | จัดซื้อเครื่องโทรสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิ งสำหรับรถที่ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลชลคราม | 100,000 20,000 | อบต. | สำนักปลัด กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยานพาหนะและขนส่งในการปฏิบัติงาน อบต. | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2558 | เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ | 50,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่น | 100,000 | - | สำนักปลัด กองช่าง ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี													ผด 2

แนวทางที่ 2 พัฒนาสังคม คุณธรรม และจริยธรรม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

33

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี													ผด 2

แนวทางที่ 3  พัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

34

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี													ผด 2

แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบ ICT ของท้องถิ่นให้เชื่อมโยง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมอินเตอร์เน็ตตำบลเพื่อประชาชน | เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น | 5,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน												ผด 2

แนวทางที่ 1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอาเซียน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

36

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน												ผด 2

แนวทางที่ 2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

37

ภาคผนวก