แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

อำเภอดอนสัก    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

การจัดทำแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  เป็นการรวบรวม  แผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่  ซึ่งได้จัดทำขึ้นหลังจากได้มีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดแผนงาน/โครงการ  งบประมาณ  เวลาที่จะดำเนินการของทุกหน่วยงาน

การจัดทำแผนดำเนินงาน  ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานประจำปี  อย่างเป็นระบบและนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายการพัฒนาตำบลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

สารบัญ

เรื่อง									หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

  - บทนำ								  	1

  - วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน					  	1

  - ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน					  	1-2

  - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					  	3

ส่วนที่  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

  - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด 1)			4-11

  - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2)				12-37

ภาคผนวก

ส่วนที่  1

บทนำ

.....................................

  - บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานเป็นแผนการดำเนินงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

แผนการดำเนินงานประจำปี  2559  ขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  เป็นการรวบรวมแผนงาน/โครงการ  ที่ดำเนินการจริงองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร  ทำให้สามารถควบคุมการดำเนินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  เกิดประสิทธิภาพรวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ปีงบประมาณอีกด้วย

  - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปี  2559

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  2559  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  ทำให้สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ  รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลด้วย

  - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  2559

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  26   การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดั้งนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนพัฒนาการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน  นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน

1

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น)

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

2

1.4  ระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น    การขยายเลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน  และการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

1.5  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชลครามประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

- เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  ตามแผนงาน/โครงการ  และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- เพื่อเป็นการประสานงานแผนงาน/โครงการ  รวมถึงการบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผล  แผนงาน/โครงการ  ว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่

3

ผด 1

ส่วนที่  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  เป็นแผนงาน/โครงการที่รวบรวมเอาแผนการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  2559  สำหรับรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลชลครามที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชลครามสามารถสรุปได้  ดังนี้

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำ แนวทางที่ 3 พัฒนาด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร | 5 - 5 | 29.41 - 45.45 | 921,700 - 491,800 | 5.33 - 2.84 | อบต. - อบต. |
| รวม | 10 | 24.95 | 1,413,500 | 8.17 |  |

4

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข แนวทางที่ 3 ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ | 3 9 3 | 30.00 37.50 42.86 | 70,000 836,800 401800 | 0.40 4.84 2.32 | อบต. อบต. อบต. |
| รวม | 15 | 36.79 | 1,308,600 | 7.56 |  |

5

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษา แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรการศึกษาท้องถิ่น แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการศึกษาและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ แนวทางที่ 3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา | 6 1 2 | 85.71 100 28.57 | 1,475,720 20,000 229,400 | 8.44 0.12 1.33 | อบต. อบต. |
| รวม | 9 | 71.43 | 1,710,040 | 9.89 |  |

6

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางที่ 3 พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 5 3 3 | 100 100 27.27 | 294,000 40,000 405,800 | 1.70 0.23 2.35 | อบต. อบต. อบต. |
| รวม | 11 | 75.76 | 739,800 | 4.28 |  |

7

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว แนวทางที่ 3 อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - - 1 | - - 20.00 | - - 30,000 | - - 0.17 | - - อบต. |
| รวม | 1 | 20.00 | 30,000 | 0.17 |  |

8

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 ทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา แนวทางที่ 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 3 | 100.00 75.00 | 45,000 200,000 | 0.26 1.16 | อบต. อบต. |
| รวม | 6 | 87.50 | 245,000 | 1.42 |  |

9

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง แนวทางที่ 2 พัฒนาสังคม คุณธรรม และจริยธรรม แนวทางที่ 3 พัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบ ICT ของท้องถิ่นให้เชื่อมโยง | 6 - - - | 100 - - - | 386,000 - - - | 2.29 - - - | อบต. อบต. |
| รวม | 6 | 100 | 396,000 | 2.29 |  |

10

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน แนวทางที่ 2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - - | - - | - - | - - |  |
| รวม | - | - | - | - |  |
| รวมทั้งสิ้น | 56 | 59.49 | 5,842,940 | 33.77 |  |

11

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ					  	               ผด  2

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

ยุทธศาสตร์ที่  1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แนวทางที่ 1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนยางหมู่ที่2 | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 206,700 | หมู่ที่ 2 บ้านครามล่าง ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระน้ำประปา หมู่ที่5 | ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 260 ม. หนา 0.03 ม. | 253,300 | หมู่ที่ 5 บ้านดอนเนาว์ ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนยวน หมู่ที่3 | ขยายผิวจราจรถนนคสล. กว้างข้างละ 0.50ม. ยาว550ม. หนา 0.15ม. | 380,000 | หมู่ที่ 3 บ้านดอนยวน ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการต่อเติมทางขึ้นลงท่าน้ำวัดโพธิวิหาร หมู่ที่ 4 | จำนวน 3 สาย 1 กว้าง 2 ม. ยาว 3.5ม สูง 1.325ม จำนวน2สาย 2 กว้าง2.5ม.ยาว4ม.สูง1.35ม.จำนวน 1 สาย | 81,700 | หมู่ที่ 4 บ้านครามบน ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | ขนาดกว้าง4ม.ยาว8ม.สูง2.40ม. | 226,500 | หมู่ที่ 6 บ้านหาดใหญ่ ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

ยุทธศาสตร์ที่ 1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												                       ผด 2

แนวทางที่ 2  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

13

ยุทธศาสตร์ที่ 1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												             	ผด 2

แนวทางที่ 3  พัฒนาด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | ขนาดกว้าง4ม.ยาว8ม.สูง2.40ม. | 181,900 | หมู่ที่ 4 บ้านครามบน ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างโครงเหล็กสำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ | ขนาดกว้าง1.8ม.ยาว2.4ม.สูง2.8ม.จำนวน 6 ป้าย | 81,400 | ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงอาคาร กศน.ตำบลชลคราม | ขนาดกว้าง4.5ม.ยาว 21 ม.พื้นที่กอสร้าง 94.50ตร.ม. | 99,600 | อบต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างราวกั้นถนน(จุดเสี่ยง)หมู่ที่2 | จำนวน2สาย1.ถนนสายครามล่าง-ท่าเรือสูง0.80ม.ยาว28ม. 2.ถนนสายครามล่าง-ท่าเรือสูง0.80ม.ยาว28.00ม. | 81,400 | หมู่ที่ 2 บ้านครามล่าง ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการติดตั้งกระจกส่องทางตามทางแยก หมู่ที่ 1-6 | ติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาบอเนต ขนาด40นิ้วตามทางแยกจำนวน6จุด จุดเสี่ยง | 47,500 | หมู่ที่ 1-6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

ยุทธศาสตร์ที่ 2.  การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต													ผด 2

แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตำบลชลคราม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตำบลชลคราม | 20,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสำหรับกิจกรรม/โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความถนัดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลชลคราม | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะฝีมือในการนำไปประกอบอาชีพ | 30,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

ยุทธศาสตร์ที่ 2.  การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต													ผด 2

แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชลคราม | เพื่อส่งเสริมกลุ่มสวัสดิการชุมชนให้มีศักยภาพในการดำเนินการยิ่งขึ้น | 200,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ประจำตำบลชลคราม | เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ในตำบล | 18,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราคนพิการและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย | 20,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว | เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านสังคม สตรี ครอบครัว เด็ก/เยาวชน | 20,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลชลครามมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

ยุทธศาสตร์ที่ 2.  การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต													ผด 2

แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้านพร้อมติดตั้งหมู่ที่1 | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้านพร้อมติดตั้งจำนวน 7 รายการ | 99,600 | หมู่ที่ 1 บ้านพอด ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส้วมสาธารณะในสถานที่ราชการผ่านมาตรฐานHAS | ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง3ม.ยาว6.5ม.สูง2.7 ม พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 19.5 ตร.ม.จำนวน 4 ห้อง | 434,200 | อบต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้หมู่บ้านใช้ประโยชน์จากขยะ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัดคัดแยกขยะที่ถูกวิธีป้องกันขยะล้นชุมชน | 10,000 | ตำบลชลคราม | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข-แมวเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่เกิดจากสุนัข-แมวจรจัดอย่างยั่งยืน | 15,000 | ตำบลชลคราม | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

ยุทธศาสตร์ที่ 2.  การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต													ผด 2

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลชลครามต้านยาเสพติดประจำปี 2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลชลคราม | 200,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอดอนสัก | เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ | 20,000 | อ.ดอนสัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่5 | ขนาดกว้าง 40.00ม.ยาว60.00ม. | 181,800 | หมู่ที่ 5 ดอนเนาว์ ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาการศึกษา															ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคราม | 10,000 | ศูนย์ ศพด.บ้านคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอด | 10,000 | ศูนย์ ศพด.บ้านพอด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคราม | 224,000 | ศูนย์ ศพด.บ้านคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอด | 100,800 | ศูนย์ ศพด.บ้านพอด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนชลคราม | 500,000 | ร.ร.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม | 96,000 | ร.ร.วัดนทีฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา | เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาฯ | 20,000 | ศพด.บ้านคราม ศพด.บ้านพอด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาการศึกษา															ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคราม | 89,600 | ศูนย์ ศพด.บ้านคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอด | 40,320 | ศูนย์ ศพด.บ้านพอด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนวัดชลคราม | 260,000 | โรงเรียนวัดขลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม | 49,920 | โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมให้เด็กมีความสามัคคี | 60,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาการศึกษา															ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการศึกษาและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝีกอบรมบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อให้ครูได้มีความรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน | 20,000 | นอกสถานที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาการศึกษา															ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอด หมู่ที่1 | ขนาดตัวอาคารกว้าง 5 ม. ยาว 27 ม. | 181,000 | หมู่ที่ 1 บ้านพอด ต.ชลคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย | 48,400 | ศพด.บ้านคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย									ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  1   พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนโครงการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอดอนสัก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการฯ | 30,000 | อ.ดอนสัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนโครงการแข่งขันกรีฑา นักเรียน โรงเรียนวัดชลคราม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการฯ | 70,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา | 30,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาตำบลชลครามต้านยาเสพติดประจำปี 2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาตำบลชลครามต้านยาเสพติดประจำปี 2559 | 114,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย									ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  1   พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น | เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเด็กเยาวชน | 50,000 | ในตำบลและนอกพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย								            	ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกรรมการหมู่บ้าน | 15,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม | เพื่อเป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ | 10,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมตำบล | เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | 15,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย										ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆภายในตำบลชลคราม | เพื่อจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมที่จะปฎิบัติ | 25,800 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุอุบัติภัยสาธารณภัยต่างๆ | เพื่อดำเนินกิจกรรมการออกตรวจ การตั้งด่านช่วงเทศกาล การอยู่เวร | 50,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุพร้อมติดตั้งเสาส่งสัญญาณและอุปกรณ์ | เพื่อมีการสื่อสารในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ทันท่วงที | 330,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

26

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

27

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  3  อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน | 30,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

ยุทธศาสตร์ที่  6    ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น								     ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  1  ทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการค่าเช่าวัดเนาวรัตนาราม | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่วัดเนาวรัตนาราม ใช้สำหรับงานกิจการประปา | 15,000 | หมู่ที่ 5 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในวันรัฐพิธีและสำคัญต่าง ๆ | 20,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ ฯลฯ ในวันสำคัญต่าง ๆ | 10,000 | อ.ดอนสัก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

ยุทธศาสตร์ที่  6    ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น									ผด 2

แนวทางการพัฒนาที่  2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น วันลอยกระทง,วันผู้สูงอายุ เป็นต้น | 160,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่1 โครงการส่งเสริมประเพณีบวชชีพราหมณ์เพื่อปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต หมู่ที่1 | เพื่อพัฒนาจิตใจและสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนในชุมชน | 20,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 โครงการงานสืบสานประเพณีจบปี จบเดือน | เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่จะนำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต | 20,000 | ต.ชลคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี													ผด 2

แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ชุด | เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางอบต.และร่วมกับหน่วยงานอื่น รายละเอียดตามแบบรายการ | 98,000 | อบต. | สำนักปลัด ส่วนการคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อเต๊นท์โต๊ะเก้าอี้ | จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 2 หลัง โต๊ะ20ตัวเก้าอี้ 100ตัว | 98,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2559 | เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ | 100,000 | นอกสถานที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่น | 100,000 | - | สำนักปลัด กองช่าง ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี													ผด 2

แนวทางที่ 2 พัฒนาสังคม คุณธรรม และจริยธรรม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

32

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี													ผด 2

แนวทางที่ 3  พัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

33

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี													ผด 2

แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบ ICT ของท้องถิ่นให้เชื่อมโยง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

34

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน												ผด 2

แนวทางที่ 1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอาเซียน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

35

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน												ผด 2

แนวทางที่ 2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

36

ภาคผนวก